TUTTI

클래식 음악가 매칭 플랫폼

종합 서비스 점검 리포트

QA/디버깅 · UX/사용성 · 신규 기능 개발

2026년 2월 19일

v22 기준 분석

# Executive Summary

TUTTI는 Next.js 14 + Supabase 기반의 클래식 음악가 매칭 플랫폼으로, 현재 v22까지 개발이 진행되어 있습니다. 3개 팀(QA, UX, 신규기능)이 동시에 프로젝트를 전수 점검하여 다음과 같은 결과를 도출했습니다.

| QA/디버깅 팀 28건 발견 Critical 4 / High 6 / Medium 8 | UX/사용성 팀 58건 발견 Critical 4 / High 6 / Medium 18 | 신규 기능 팀 6주 로드맵 15개 미구현 기능 식별 |
| --- | --- | --- |

## 최우선 조치 사항 (Blockers)

- 공고 수정 페이지 생성 — GigOwnerPanel이 연결하는 /gigs/[id]/edit 페이지가 존재하지 않음

- respondToApplication() 권한 검증 추가 — 인증된 사용자 누구나 타인의 지원서 수락/거절 가능한 보안 취약점

- 만료 공고 지원 차단 — URL 직접 접근으로 만료된 공고에 지원 가능

- 세션 만료 처리 추가 — 토큰 만료시 암호화된 Supabase 에러 표시

# Part 1: QA/디버깅 팀 리포트

코드 전수 점검을 통해 보안 취약점, 로직 버그, 성능 이슈, 타입 안전성 문제를 식별했습니다.

## 발견된 이슈 요약

| # | 심각도 | 이슈 | 파일 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | CRITICAL | respondToApplication() 권한 검증 부재 | queries.ts | 인증된 사용자 누구나 타인의 지원서를 수락/거절 가능 |
| #2 | CRITICAL | 지원 응답 플로우 Race Condition | GigOwnerPanel.tsx | 알림/채팅방 생성이 트랜잭션 없이 순차 실행 |
| #3 | CRITICAL | Service Role Key 노출 위험 | delete-account/route.ts | API 엔드포인트에서 서비스 키 직접 사용 |
| #4 | CRITICAL | 만료된 공고 지원 방지 없음 | apply/page.tsx | 만료된 공고에 URL 직접 접근으로 지원 가능 |
| #5 | HIGH | 채팅 목록 N+1 쿼리 문제 | chat/page.tsx | 채팅방당 3개 쿼리 × N개 방 = 30+ DB 호출 |
| #6 | HIGH | fetchUnreadChatCount N+1 | queries.ts | 채팅방마다 개별 쿼리 실행 |
| #7 | HIGH | any[] 타입 사용 | gigs/[id]/page.tsx | 타입 안전성 완전 상실 |
| #8 | HIGH | 알림 실패 무시 | apply/page.tsx | catch 블록이 비어있어 실패 무시 |
| #9 | MEDIUM | 공고 생성+악기 연결 비원자성 | gigs/new/page.tsx | 악기 연결 실패시 불완전한 공고 생성 |
| #10 | MEDIUM | 채팅 메시지 길이 제한 없음 | chat/[roomId]/page.tsx | 1MB 텍스트 전송 가능 |
| #11 | MEDIUM | 디버그 엔드포인트 프로덕션 노출 | api/debug/env | 환경변수 존재 여부 확인 가능 |
| #12 | MEDIUM | 매너온도 시스템 미작동 | 테이블 존재하나 미사용 | manner_temperature_logs 테이블이 비어있음 |
| #13 | LOW | 콘솔 로깅에 민감 정보 | client.ts | Supabase URL과 API 키 프리픽스 로깅 |

## 주요 이슈 상세

### #1 respondToApplication() 권한 검증 부재

위치: src/lib/supabase/queries.ts

문제: 인증된 사용자라면 누구나 application ID만 알면 타인의 지원서를 수락/거절할 수 있습니다. RLS 정책이 UPDATE 권한을 지원자와 공고 작성자 모두에게 허용하지만, 응답 기능은 공고 작성자만 사용해야 합니다.

해결: 함수 내에서 현재 사용자가 해당 공고의 작성자인지 검증하는 쿼리를 추가해야 합니다.

### #2 지원 응답 플로우 Race Condition

위치: src/app/(main)/gigs/[id]/GigOwnerPanel.tsx

문제: 지원서 수락 시 상태 업데이트, 알림 생성, 채팅방 생성이 순차적으로 실행되나 트랜잭션으로 묶여있지 않습니다. 알림 생성 실패시 지원자는 수락되었지만 알림을 받지 못합니다.

해결: Supabase RPC 함수로 전체 플로우를 원자적으로 처리해야 합니다.

### #5 채팅 목록 N+1 쿼리

위치: src/app/(main)/chat/page.tsx

문제: 각 채팅방마다 참여자, 마지막 메시지, 읽지 않은 수 확인을 위해 3개의 별도 쿼리를 실행합니다. 10개 채팅방이면 30회 이상의 DB 호출이 발생합니다.

해결: 중첩 관계를 포함하는 단일 쿼리로 통합하거나 DB 뷰를 생성해야 합니다.

# Part 2: UX/사용성 테스트 팀 리포트

사용자 플로우, 접근성, 디자인 일관성, 경쟁 플랫폼 분석을 수행했습니다.

## 주요 UX 이슈

| # | 심각도 | 이슈 | 위치 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | CRITICAL | 공고 수정 페이지 누락 | /gigs/[id]/edit 파일 미존재 | 공고 작성자가 수정 불가 |
| #2 | CRITICAL | 세션 만료 처리 없음 | 모든 인증 페이지 | 토큰 만료시 암호화된 에러 표시 |
| #3 | CRITICAL | 이메일 인증 후 리다이렉트 없음 | verify-email/page.tsx | 인증 후 페이지에 머무름 |
| #4 | HIGH | 채팅방 로딩 스켈레톤 없음 | chat/[roomId]/page.tsx | 메시지 로딩 중 빈 화면 |
| #5 | HIGH | ARIA 레이블 누락 | BottomNavBar.tsx 외 다수 | 스크린 리더 사용자 접근성 부족 |
| #6 | HIGH | 키보드 네비게이션 불가 | 모달/다이얼로그 | 포커스 트랩/ESC 키 미구현 |
| #7 | MEDIUM | 에러 메시지 모호 | 여러 페이지 | 네트워크/서버 에러 구분 없음 |
| #8 | MEDIUM | 조직 온보딩 불완전 | onboarding/page.tsx | 조직 유형/규모 입력 없음 |
| #9 | MEDIUM | 공개 프로필 페이지 없음 | 미구현 | 다른 사용자 프로필 확인 불가 |
| #10 | MEDIUM | 매너온도 설명 없음 | profile/page.tsx | 사용자가 체온인줄 오해 |

## 경쟁 플랫폼 대비 부족한 기능

TUTTI를 숨고, 크몽, 탈잉 등 한국 기반 매칭 플랫폼과 비교 분석한 결과:

- 포트폴리오/이력서 섹션 부재 — 음악가의 실력을 보여줄 수단이 없음

- 스마트 추천 없음 — 사용자 악기/수준 기반 매칭 알고리즘 미구현

- 별점 리뷰 시스템 부재 — 매너온도만으로는 신뢰도 확보 부족

- 결제 시스템 부재 — 음악가 보수 대금 처리 방법 없음

- 예약/캘린더 기능 부재 — 연습/공연 일정 관리 불가

## TUTTI의 경쟁 우위

- 클래식 음악 특화 니치 시장 집중

- 구인/구직 양방향 매칭

- 악기별 스킬 레벨 매칭 시스템

- 프로젝트(곡) 기반 모집 기능 (Phase 2)

# Part 3: 신규 기능 개발 팀 리포트

Phase 2 기획서, 아키텍처 문서, 사용자 스토리를 기반으로 미구현 기능을 분석하고 구현 로드맵을 수립했습니다.

## Phase 2 기능 로드맵

| 기능 | 규모 | 설명 | 의존성 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 기반 모집 | XL | 다중 파트 모집 + 상태 관리 | 없음 | 6주 |
| 파트별 지원 시스템 | L | 파트 선택 → 지원 → 수락/거절 | DB 스키마 | 1.5주 |
| 프로젝트 그룹 채팅 | M | 다인원 실시간 채팅방 | 지원 시스템 | 1주 |
| 작곡가 자동완성 검색 | M | 135명+ 작곡가 DB 활용 | 없음 | 3시간 |
| 프로젝트 라이프사이클 | M | draft → recruiting → filled → completed | 프로젝트 기반 | 1주 |
| 푸시 알림 | L | Firebase/Web Push 연동 | 없음 | 4일 |
| 파일 공유 (채팅) | M | 악보 PDF 등 공유 | 그룹 채팅 | 1일 |

## 6주 스프린트 계획

- Week 1: DB 스키마 + RLS 정책 설계 (projects, project_parts, project_applications, project_members 테이블)

- Week 2: 프로젝트 생성 폼 + 작곡가 자동완성 + 파트 빌더

- Week 3: 프로젝트 리스팅/필터링/검색 페이지

- Week 4: 파트별 지원 + 리더 수락/거절 UI

- Week 5: 그룹 채팅 (Supabase Realtime)

- Week 6: 라이프사이클 관리 + 알림 + QA

## 기술 부채 (Phase 2 전 해결 필요)

- API 응답 포맷 비일관성 — 일부는 raw Supabase 응답, 일부는 {success, data} 래퍼

- 입력 검증 레이어 부재 — 폼 컴포넌트에 산재된 검증, 서버사이드 검증 없음

- 테스트 인프라 부재 — jest/vitest 설정 없음, 단위 테스트 0건

- 컴포넌트 조직화 필요 — 공유 Form 추상화, 디자인 토큰 시스템

# Part 4: 종합 액션 플랜

## Quick Wins (즉시 실행 가능)

| 작업 | 심각도 | 예상 시간 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공고 수정 페이지 생성 | CRITICAL | 2-3시간 | 작성자가 수정 가능하게 |
| 만료 공고 지원 차단 | CRITICAL | 1시간 | expires_at 검증 추가 |
| 디버그 엔드포인트 보호 | HIGH | 30분 | production에서 403 반환 |
| 작곡가 자동완성 | HIGH | 3시간 | composers 테이블 활용 |
| 매너온도 표시 개선 | MEDIUM | 2시간 | 툴팁/색상 온도계 추가 |
| ARIA 레이블 추가 | MEDIUM | 1시간 | 접근성 개선 |
| 채팅 로딩 스켈레톤 | MEDIUM | 1-2시간 | 빈 화면 방지 |
| 콘솔 로깅 정리 | LOW | 30분 | 민감 정보 노출 방지 |

## 우선순위 로드맵

### Phase 1.5: 안정화 (1-2주)

Critical/High 버그 수정 및 보안 취약점 해결에 집중합니다.

- 권한 검증, Race Condition, 만료 공고 차단 등 Critical 버그 4건 수정

- N+1 쿼리 최적화 (채팅 목록)

- 공고 수정 페이지 생성

- 접근성 개선 (ARIA, 키보드)

- 세션 만료 처리 추가

### Phase 2: 프로젝트 기능 (6주)

프로젝트 기반 모집 시스템을 전면 구현합니다.

- DB 스키마 설계 + RLS

- 프로젝트 CRUD + 파트 관리

- 파트별 지원/수락 시스템

- 그룹 채팅 (Supabase Realtime)

- 라이프사이클 관리 + 알림

### Phase 2.5: 성장 기능

사용자 유입과 리텐션을 위한 기능을 추가합니다.

- 별점 리뷰 시스템

- 공개 프로필 페이지

- 푸시 알림 (Firebase/Web Push)

- 포트폴리오 섹션

- 결제 연동 검토

본 리포트는 TUTTI v22 코드베이스를 기반으로 작성되었습니다.

다음 단계로 진행할 작업을 선택해 주세요.